平成30年7月豪雨災害に伴う入札・契約制度の特例措置について

真庭市では、岡山県土木部技術管理課長より通知のあった平成３０年８月２４日付、技第１７０号「平成３０年７月豪雨災害に伴う入札・契約制度の特例措置について」及び、平成３０年１２月２５日付、技第２７８号「平成３０年７月豪雨災害に伴う入札・契約制度の特例措置（追加）について」を受け、下記のとおり入札・契約制度の特例措置を講ずることとしましたので、お知らせします。

なお、専任の主任技術者の兼務について、下記の２のとおり岡山県工事とも一定の要件の下、認めることとします。

また、現場代理人の兼務については、平成２５年４月１日（別紙の１）によりお知らせしているところですが、下記のとおり特例措置を拡大しますので、ご承知おきください。

記

１ 災害復旧工事等に関する指名基準等の変更

一般的な土木一式工事等は、設計金額が１千万円未満の場合に指名競争入札、１千万円以上を条件付一般競争入札としているが、平成３０年災害復旧工事※については、設計金額が３千万円未満の場合に指名競争入札、３千万円以上を条件付一般競争入札へ変更する。

※ 平成３０年災害復旧工事とは、真庭市が発注する平成３０年度発生災害の復旧工事及び当該災害に起因する工事をいう。

２ 専任の主任技術者の兼務緩和

次の全ての要件を満たす場合は、２件（諸経費調整対象工事は、複数件であっても１件とする。）まで兼務を認める。

・兼務する工事に平成３０年災害復旧工事等が含まれていること。

・兼務する工事の工事現場が真庭市内であること。

・兼務する工事の工事現場の相互の距離が１０ｋｍ以内であること。距離の制限なし。

・工事の施工に当たり相互に調整を要するものであること（原則として同一工種とする。）

・真庭市発注工事以外の公共工事と兼務する場合は、当該発注機関の承諾を得ていること。

３ 現場代理人の兼務拡大

現場代理人の兼務については、当初請負代金の合計が２，５００万円（建築一式工事は５，０００万円）未満の場合は兼務を認めているが、平成３０年災害復旧工事が含まれる場合は、当初請負代金の合計を７，０００万円１．５億円（建築一式工事も同額）未満に拡大する。また、専任を要する主任技術者の兼務を認める。なお、他の要件については、従前どおりとする。

４ 施行時期

平成３０年１０月３日平成３１年１月８日以降に指名又は入札公告する工事から適用する。ただし、２及び３については、これ以前の工事であっても、平成３０年災害復旧工事であれば兼務可能とする。

（別紙の１）

現場代理人の兼務特例について

真庭市においては、平成23年11月14日付け国土建第161号で通知がありました「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」、平成25年3月18日付け技第395号「岡山県発注工事における現場代理人の取扱について」を受けて、同一の現場代理人が管理する上で支障のない近隣の工事については、下記のとおり運用することとしましたのでお知らせします。

記

１．対象工事

真庭市、岡山県が発注する工事に限定する。

２．真庭市発注の工事のみで常駐緩和(兼務)する場合

１）兼務承認要件（a又はbの条件を満たすもの）

a）次の全ての要件を満たす場合

①請負金額の合計が当初契約額で消費税込み2,500万円未満の工事であること。

②兼務させる現場代理人が、他の工事で建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。

③兼務させる現場代理人が、営業所専任技術者でないこと。

④工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、工事発注課と連絡体制が確保されていること。

※工種の限定は行わない。

b）同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で真庭市が認めるもの（諸経費調整対象工事）である場合

※なお、この場合は兼務できる金額に制限を設けない。

２）現場代理人の兼務の届出

受注者は、新規対象工事の契約時に提出する「現場代理人等の選任届」と同時に、「現場代理人の兼務について(届出)」（様式第１号）を財産活用課に提出することにより、工事発注課に現場代理人の兼務の届出をすることができる。

なお、当初、兼務工事でなかったものが、その後の受注により兼務工事となった場合は、当該工事の工事発注課に「現場代理人の兼務について(届出)」（様式第１号）を提出することにより、兼務の届出をしなければならない。

３）その他の事項

①受注者が、現場代理人を兼務させる場合は、受注者自らの責任により行うものとする。

②工事発注課又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うものとする。

③現場代理人を兼務させたことに伴う諸経費調整は行わない。ただし、近接工事の場合は従来の取扱い通り、諸経費調整を行うものとする。

④提出された「現場代理人等の選任届」又は「現場代理人の兼務について（届出）」の記載内容に虚偽があった場合は、指名停止措置等を行うものとする。

３．岡山県発注の工事等と常駐緩和(兼務)する場合

「岡山県発注工事における現場代理人取扱要領」に基づくものとする。

４．適用開始

この取り扱いは、既に契約済の工事案件を含み、平成25年4月1日以降に公告又

は指名通知を行う工事から適用する。