真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務

公募型プロポーザル実施要領

令和8年4月

真庭市

業務概要

目的

本業務は、真庭市（以下、「本市」という。）が計画中の真庭市畜産バイオマス発電施設整備設計施工工事（以下、「対象工事」という。）の円滑な遂行及び工期内の完成のため、要求水準書に基づいた技術提案、施設の処理性能、管理性、耐用度等を設計段階において十分に反映させるとともに、品質、工程等の監理を行うことを目的とする。

業務名

真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務

業務の場所

公益財団法人 中国四国酪農大学校　地内

業務の期間

契約締結日より令和10年3月31日まで

対象工事の概要

バイオガス化施設　14.0t/日

（家畜ふん尿10.9t/日、パーラー排水2.0t/日、再生敷料1.1t/日）

業務内容

「真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務仕様書」（以下、「監理業務仕様書」という。）のとおり

予定価額

予定価格及び各年度の積算額の上限額を次のとおりとする。

| 項目 | 消費税及び地方消費税を |  |
| --- | --- | --- |
|  | 含む額（税込） | 含まない額（税抜） |
| 予定価格（総額） | 35,200,000円 | 32,000,000円 |
| うち 令和8年度上限額 | 15,400,000円 | 14,000,000円 |
| うち 令和9年度上限額 | 19,800,000円 | 18,000,000円 |

参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、以下の要件をすべて満たす者でなければならない。

参加資格要件

- 「8　参加表明書・参加資格確認申請書の提出」に記載の書類を提出し確認を受けたものであること。

- 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受けている者であること。

- 真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程に基づく指名停止を受けていない者であること（公示日現在から受託候補者特定の日まで）。

- 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

- 破産法（平成16年法律第75号）の規定により破産の申立てがなされていないこと。

- 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てをしていないことまたは民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てをしていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画または民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。

- 次のア～オまでのいずれの場合にも該当しないこと。

  - 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店または営業所（本市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店または営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。

  - 暴力団（暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

  - 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、または第三者に損害を与える目的で、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。

  - 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、または関与していると認められるとき

  - 上記ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

- 真庭市暴力団排除条例（平成23年条例第41号）第2条の規定する暴力団員等に該当しない者であり、かつ関係を有しないものであること。これについて参加資格確認申請書類の中で誓約書、役員等調書を提出すること、また、当該役員について警察当局に照会する場合があることを、あらかじめ了承すること。

配置技術者要件

監理業務仕様書 第2章1② に記載の各技術者を配置すること。

選定について

選定方法と流れ

本プロポーザルの審査は、応募者から提出された見積書及び提案内容等に対して、選定委員会において評価を行い、優先交渉権者を決定するものとする。

スケジュール（予定）

| 日 付 | 内 容 |
| --- | --- |
| 令和8年4月01日（水）～ 令和8年4月08日（水） | 公告及び公募書類の公表・配布 関連図書の配布及び閲覧期間 |
| 令和8年4月08日（水） | 質問書受付期限 |
| 令和8年4月10日（金） | 質問書に対する回答期限 |
| 令和8年4月13日（月） | 参加表明書・参加資格確認申請書の提出期限 |
| 令和8年4月15日（水） | 参加資格審査結果の通知 |
| 令和8年4月20日（月） | 技術提案書・見積書の提出期限 |
| 令和8年4月下旬頃 | 一次審査（書類審査） |
| 令和8年4月下旬頃 | 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） |
| 令和8年4月下旬頃 | 審査結果通知 |
| 令和8年5月上旬頃 | 契約 |

公募書類の公表

本プロポーザルに関する公募書類の構成は次のとおりである。なお公募書類は本市ホームページで公表・配布を行う。

- 公募型プロポーザル実施要領（本紙）

- 監理業務仕様書

- 様式集

関連図書の配布及び閲覧

対象工事の関連図書について、事務局窓口にて配布及び閲覧を行う。希望する者は、事務局まで電話または電子メール（電子メールの件名は「【応募者名称】真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務の関連図書配布・閲覧申込」とすること。また、電話にて受理確認を行うこと。）にて事前連絡し予約を行うこと。

配付及び閲覧場所

事務局（窓口にて受付を行い、データの取り扱いに関する誓約書（様式1）を提出すること。）

配付及び閲覧期間

令和8年4月1日（水）～令和8年4月8日（水）

午前9時～午後5時（閉庁日及び平日の正午から午後1時までを除く。）

注意事項

受付時に所属企業が確認できる身分証明書（社員証等）を提示すること。配布及び閲覧資料は本業務の技術提案書等の作成のみに使用し、本市の了承を得ることなく公表等を行わないこと。

質問の受付・回答

本プロポーザルに関する質問については、次のとおり受け付ける。

受付期間

令和8年4月1日（水）～令和8年4月8日（水）午後5時まで

提出方法

質問書（様式2）を用いて電子メール（電子メールの件名は「【応募者名称】真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務の質問書」とすること。また、電話にて受理確認を行うこと。）により事務局に提出すること。なお、他の方法による質問は受け付けない。

回答方法

期限までに到着した質問事項について、令和8年4月10日（金）に本市ホームページにて公表する。

参加表明書・参加資格確認申請書の提出

参加希望者は、次のとおり参加表明書及び参加資格確認申請書等を提出すること。

提出書類

※各正本1部、副本1部

- 参加表明書（様式3）

- 参加資格確認申請書（様式4）

  - 会社概要（様式5）

  - 登記簿謄本

  - 一級建築士事務所登録を証明する書類（登録通知書の写し等）

  - 直近事業年度における法人税、消費税及び地方消費税に関する未納税額のないことが分かる納税証明書

  - 暴力団排除の誓約書（様式6）

- 業務実績調書（様式7）

過去5年間に行った業務実績から抽出した最大5件までについて、その概要を記載すること。

- 業務実施体制（様式8）

業務の一部を再委託する予定がある場合は、委託先及び業務内容を記載すること。

- 配置予定技術者調書（様式9）

配置予定技術者について記載すること。なお主担当技術者については下記の書類を添付すること。

  - 一級建築士の資格を証明する書類（免許証の写し等）

  - 参加資格確認申請書提出時点で直接的な雇用関係を確認できる書類

- 再委託先調書（様式10）

他の事業者等に再委託を行う場合は、再委託先について記載すること。再委託を行わない場合は提出不要とする。

提出期間

令和8年4月3日（金）～令和8年4月13日（月）

午前9時～午後5時（閉庁日及び平日の正午から午後1時までを除く。）

提出方法及び提出先

事務局に持参により提出すること。

審査及び結果の通知

提出された参加資格確認申請書等により参加資格要件の書類審査を行う。審査結果は、令和8年4月15日（水）に電子メールにより応募者に通知する。

技術提案書・見積書の提出

提出書類

- 技術提案書提出届（様式11）

- 技術提案書（任意様式）　※正本1部、副本6部

任意様式で書式・構成は自由とする。作成に当たっては、（別紙1）技術提案書作成要領を参照すること。

- 見積書（様式12）及び見積内訳書（任意様式）　※正本1部

消費税及び地方消費税を除いた額で記載すること。見積内訳書は年度別に作成し、各年度の積算額がわかるように記載すること。

提出期間

令和8年4月16日（木）～令和8年4月20日（月）　午後5時まで

提出方法及び提出先

持参、郵送またはその他配送サービスにより事務局に提出すること。

持参の場合の受付時間は、閉庁日及び平日の午前9時～午後5時（正午から午後1時までを除く。）とする。

審査方法及び結果の通知

審査は以下のとおり行う。審査基準及び配点は「11　審査基準及び配点」に示すとおりである。なお審査の日程については、事務局より参加者へ個別に連絡するものとする。

一次審査（書類審査）

- 実施方法

  - 提出された見積書及び技術提案書に不備・不足がないかの確認を行う。

  - 不備・不足がないことが確認された者について、「11　審査基準及び配点」の審査基準により審査を行う。

- 審査結果の通知

一次審査を通過した者には二次審査を実施する旨をメールにて通知する。失格者には書面により審査結果の通知を行い、二次審査は実施しないものとする。

二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）

- 実施方法

一次審査を通過した者に対し、技術提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング等を実施する。

  - 出席者は計3名以内とする。

  - プレゼンテーションは、技術提案書等の内容のみ説明するものとし、追加資料の配布等は認めない。パワーポイント等プレゼンソフトを用いての説明は認める。

  - その他詳細については、一次審査を通過した者にメールにて通知する。

- 優先交渉者の決定

一次審査及び二次審査の点数を合計し、最も合計点の高い者を優先交渉者とする。最も合計点の高い者が2者いる場合は、選定委員会で協議を行い決定するものとする。

- 審査結果の通知

審査の結果は、本市ホームページに掲載する。

審査基準及び配点

審査は以下の審査基準及び配点に基づき行うものとする。

| 審 査 | 評価項目 | 配 点 |
| --- | --- | --- |
| 一次審査 | 業務実績 | 20 |
|  | 技術者実績 | 20 |
|  | 見積書価格 | 30 |
| 二次審査 | ヒアリング等の内容 | 30 |
| 合 計 |  | 100 |

失格事項

次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルに参加する資格を失うものとする。また、その内容によっては、指名停止の措置を行う場合がある。

- 提出書類の提出方法、提出先、提出期限が本実施要領に適合しない場合

- 提出書類の欠落等の重大な不備・不足があった場合

- 見積書の価格が「2　予定価額」に記載の予定価格を超過していた場合、及び見積内訳書の各年度の積算額が同記載の上限額を超過していた場合

- 提出書類に虚偽の記載がなされた場合

- その他、社会通念上看過できない行動をとった場合

- 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる状態に至った場合

- 関係者に関する工作等不当な活動を行ったと認められる場合

- 地方自治関係法令及び本実施要領に違反した場合

契約

本市と優先交渉権者は、本業務の請負契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、監理業務仕様書、技術提案書等の内容及び条件の変更は原則として行わない。

その他留意事項

- 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

- 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置を行うことがある。

- 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。

- 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。

- 配置予定技術者は、原則として変更できないものとする。

- 真庭市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。ただし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情報については決定後の開示とする。

事務局（担当部署）

真庭市役所 産業観光部 農業振興課

住所：〒719-3292　真庭市久世2927番地2

TEL：0867-42-1031

MAIL：nohshin@city.maniwa.lg.jp

（別紙1）技術提案書作成要領

技術提案書の作成にあたっては、次の点を全て満たすものとすること。なお、技術提案書の記載内容に不整合があった場合は、本市に有利な記載内容を正とみなすものとする。

- 技術提案書は任意様式とする。

- 特に必要がある場合を除いてA4版の用紙を用いること。また、使用する言語は日本語とし、フォントは10.5ポイント以上の大きさとすること。

- 簡潔に記載し、文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可とする。

- 各ページにページ番号を記載すること。